### ****PSP2.1表格****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****PSP2.1**** | ****Personal Software Process Stages**** | ****预估耗时（分钟）**** | ****实际耗时（分钟）**** |
| Planning | 计划 | 60 | 50 |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 15 |
| Development | 开发 | 1540 | 1622 |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 30 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 30 | 20 |
| · Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 5 |
| · Design | · 具体设计 | 180 | 200 |
| · Coding | · 具体编码 | 1200 | 1300 |
| · Code Review | · 代码复审 | 30 | 25 |
| · Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 40 | 60 |
| Reporting | 报告 | 120 | 150 |
| · Test Report | · 测试报告 | 60 | 110 |
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 30 | 20 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 10 |
| 合计 |  | 1750 | 1837 |